（別紙1）

落札者決定基準

工事名：恩ヶ芝系重要給水施設配水管更新工事（令07－02）

工事番号：水工2号

工事場所：桜井市　粟殿　地内

総合評価落札方式（簡易型）における落札者決定基準は、以下によるものとする。

| 分類 |  | 評価項目 |  | 評価（審査）内容 | 評価（審査）基準 | 配点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術提案書（注1） | 施工計画 | 安全管理 | 一般通行車両に対する安全対策について | 当工事は、夜間工事を想定しており、市役所周辺の交通量が多い場所での施工となるため、一般通行車両に対する安全対策が重要である。このことから別紙①「安全対策区間図」の安全対策区間内全ての路線で実施可能な一般通行車両に対する安全対策について具体的な工夫を提案・実施する。ただし交通誘導員に関する提案は除く。 （注2） | a. 現地条件等を踏まえ安全管理が的確に図られ、3つの工夫、 かつ、その具体的な根拠及び効果が見られる | 6 | 小計12点 満点 |
|  |  |  |  |  | b. 現地条件等を踏まえ安全管理が的確に図られ、2つの工夫、 かつ、その具体的な根拠及び効果が見られる | 4 |  |
|  |  |  |  |  | c. 現地条件等を踏まえ安全管理が的確に図られ、1つの工夫、 かつ、その具体的な根拠及び効果が見られる | 2 |  |
|  |  |  |  |  | d. 上記a、b、cに該当しない | 0 |  |
|  |  | 施工管理 | 周辺隣接家屋への騒音対策について | 当工事は、夜間工事を想定しており、住宅地に隣接している為、騒音対策が重要である。このことから配水管布設工（管路土工を含む）施工時に実施可能な周辺家屋に対する騒音対策について具体的な工夫を提案・実施する。ただし提案内容についてはすべての箇所に共通して実施できるものに限る。 （注2） | a. 施工管理方法が適切であり、3つの工夫、かつ、 その具体的な根拠及び効果が見られる | 6 |  |
|  |  |  |  |  | b. 施工管理方法が適切であり、2つの工夫、かつ、 その具体的な根拠及び効果が見られる | 4 |  |
|  |  |  |  |  | c. 施工管理方法が適切であり、1つの工夫、かつ、 その具体的な根拠及び効果が見られる | 2 |  |
|  |  |  |  |  | d. 上記a、b、cに該当しない | 0 |  |
|  | 企業の施工実績等 | 企業の施工実績 | 工事成績評定点 | 過去3年間に元請（共同企業体の構成員として請け負った工事を含む。）として、完成かつ引渡しが完了した、随意契約を除く桜井市発注の予定価格（税抜）が2,500万円以上の一般土木工事等の工事成績評定点の平均値（過去3年度の全件数の平均値）により評価する。 ただし、桜井市で発注を行い、奈良県広域水道企業団にて完成検査を受けた案件を除く。 （注3）（注4）（注5）（注6） | a. 70点以上 | （平均値－65）×0.1+0.5【最大3点】 | 小計14点 満点 |
|  |  |  |  |  | b. 65点以上70点未満 | （平均値－65）×0.2 |  |
|  |  |  |  |  | c. 60点以上65点未満 | （平均値－65）×0.4 |  |
|  |  |  |  |  | d. 60点未満 | ― 3 |  |
|  |  |  | 表彰 | 過去3年間に元請（共同企業体の構成員として請け負った工事を含む。）として、完成かつ引渡しが完了した、国土交通省近畿地方整備局（空港港湾関係を除く）並びに奈良県が発注した一般土木工事等に対する表彰の有無により評価する。 （注3）（注4）（注7） | a. 国土交通省近畿地方整備局かつ奈良県の表彰がある | 2 |  |
|  |  |  |  |  | b. 国土交通省近畿地方整備局または奈良県の表彰がある | 1 |  |
|  |  |  |  |  | c. 上記a、bに該当しない | 0 |  |
|  |  |  | ISO9000・ISO14000シリーズ認証取得 | 本工事の公告日（令和7年9月1日）時点のISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ認証取得の有無により評価する。 | a. 本社、工場等、当該工事関係部署のすべてがISO9000 シリーズかつISO14000シリーズ認証を取得している | 2 |  |
|  |  |  |  |  | b. 本社、工場等、当該工事関係部署のすべてがISO9000 シリーズまたはISO14000シリーズ認証を取得している | 1 |  |
|  |  |  |  |  | c. 上記a、bに該当しない | 0 |  |
|  |  | 配置予定技術者の実績 |  | 過去15年間に元請（共同企業体の構成員として請負った工事を含む。）として、完成かつ引渡しが完了した、国、奈良県、桜井市、その他の地方公共団体、特殊法人等またはその他の公共法人が発注した最終請負価格（税込）が2,500万円以上の同種工事における、監理技術者・主任技術者・現場代理人としての施工経験により評価する。 （注3）（注8）（注9） | a. 監理技術者・主任技術者として国、奈良県または 桜井市発注工事の施工経験がある | 3 |  |
|  |  |  |  |  | b. 監理技術者・主任技術者として地方公共団体（奈良県、 桜井市を除く）、特殊法人等または公共法人発注工事 の施工経験がある | 2 |  |
|  |  |  |  |  | c. 現場代理人として国、地方公共団体（奈良県、桜井市を 含む）、特殊法人等または公共法人発注工事の施工経験 がある | 2 |  |
|  |  |  |  |  | d. 上記a、b、cに該当しない | 0 |  |
|  |  | 地域精通度 |  | 本工事の公告日（令和7年9月1日）時点で本店の所在地がどこにあるかにより評価する。 | a.桜井市に本店がある | 2 |  |
|  |  |  |  |  | b.上記に該当しない | 0 |  |
|  |  | 地域貢献・社会貢献 |  | 本工事の公告日（令和7年9月1日）時点の災害協定の締結の有無により評価する。 | a. 国または奈良県と災害協定を締結しており、 災害協定を締結していることが確認できる | 2 |  |
|  |  |  |  |  | b. 国または奈良県災害協定を 締結していることが確認できる | 1 |  |
|  |  |  |  |  | c. 上記a、bに該当しない | 0 |  |
| 加算点合計（注10） |  |  |  |  |  | 26点満点 |  |

（注1）技術提案書の提出書類について、工事名・工事番号が適正でない場合や、会社名が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合、提出を求める様式について

一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。

（注2）提案数は1提案以上、最大で3つまでとし、4提案以上の提案があった場合は、当該項目の全ての提案を評価対象外とする。なお、記載内容が適正でない（未記載を含む）場合や、提案を

求めている事項が1つでも欠落している場合、本工事の施工条件（工種、工法、地形、地名等）に合致していない内容が含まれている場合は欠格とし、入札参加を認めないものとする。

（注3）過去3年間とは、「工事成績評定点」にあっては令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。また、「表彰」にあっては令和4年4月1日から令和7年3月31日までに

元請として、 完成かつ引渡が完了した工事で公告日の前日（令和7年8月31日）までに表彰を受けたものに限るものとする。

過去15年間とは、平成22年4月1日～本工事の公告日（令和7年9月1日）までとする。

（注4）一般土木工事等とは、下記以外の工事とする。

舗装工事・PC橋上部工工事・鋼橋上部工工事・橋梁塗装工事・水門工事・建築工事・設備工事（土木設備・建築設備・下水道設備・水道設備）・建築一式工事を主たる工事とする

「土木・建築一体工事」・さく井工事

（注5）桜井市建設工事等競争入札参加資格における土木一式工事の格付けランクA等級の者は、予定価格（税抜）が2,500万円以上の工事成績評定点を評価の対象とする。ただし、過去に

等級に変更があった入札参加者においては、以前の格付けランクがB等級であったときは1,500万円以上、C等級であったときは600万円以上の工事成績評定点を評価の対象とする。

なお、過去3年間に該当工事の工事成績評定点がない場合は、平均値を65点とし、配点は0点とする。

（注6）「工事成績評定点の平均値」および「配点」は、少数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。

（注7）対象の表彰は、次のとおりとする。

国土交通省近畿地方整備局：「優良工事等施工者（工事施工者）表彰」、「優良工事等施工者（技術開発）表彰」、「優良工事等施工者（安全対策）表彰」、

「優良工事等施工者（現場環境向上）表彰」、「コンクリート構造物品質コンテストの表彰」

奈良県：「奈良県県土マネジメント部優良工事表彰」

（注8）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条及び同施行令第1条の規定による法人、又は前身の組織及び団体（当該事実が確認できるもの）とする。

「公共法人」とは、法人税法第2条第5号に規定する別表第1に掲げる法人とする。

「同種工事」とは、「水道施設整備工事または水道管布設工事」とする。

（注9）主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に限るものとする。ただし、現場代理人については、同種工事の監理技術者になりうる資格を

有しており、工期の完了日から遡って2分の1以上の期間従事した者に限る。

配置予定技術者の実績において加点され落札した後、工事期間中にやむを得ず配置技術者を途中交代する場合は、同等以上の評価がなされる者を配置しなければ工事成績評定において

10点減点とする。

（注10）加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。